Załącznik nr ……

do protokołu nr LXV/2023 z sesji

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NA SESJĘ RADY GMINY**

**za okres od 29 listopada 2023 r. do 19 grudnia 2023 r.**

1. **Fundusz sołecki**

Realizacja funduszu sołeckiego w ostatnim miesiącu to przede wszystkim finalizacja zleceń inwestycyjnych i wydatki związane z organizacją spotkań świątecznych w świetlicach sołeckich. Na dzień 20.12.2023 r. kwota zrealizowanego funduszu sołeckiego to ok. 654 000 zł.

1. **„Lokalny Administrator Sportu”**

Rozliczono projekt realizowany wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym „Lokalny Administrator Sportu”. Projekt realizowany był w okresie od 01 marca do 30 listopada 2023 r.

1. **„Wieści Gminne”**

Przygotowano do druku i wydano 35 numer gazety gminnej „Wieści Gminne”.

1. **Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody**

Budowa drogi w miejscowości Łabiszewo.

W dniu 01.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. Wykonawca: Furges Sp. z o.o. ul. Kolejowa 33, 76-251 Kończewo. Wartość umowy – 533 190,35 zł. Zadanie finansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszewo**

W dniu 12.12.2023 r. zostało wydane pozwolenie na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Dobieszewie. Wartość opracowanej dokumentacji: 24 312,18 zł. Kosztorys inwestorski na budowę obiektu: 1,9 mln zł.

1. **Budowa przedszkola w miejscowości Budowo**

W dniu 14.12.2023 r. odebrano opracowaną dokumentację projektową na budowę przedszkola w Budowie. W grudniu planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wartość opracowanej dokumentacji: 25 810 zł. Kosztorys inwestorski na budowę obiektu: 3,7 mln zł.

1. **Cyberbezpieczeństwo**

Gmina Dębnica Kaszubska w grudniu 2023 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy dla działania Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyerbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska” ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz w jednostkach podległych tj.: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej, Zespole Szkół w Gogolewie, Zespole Szkół w Motarzynie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. Całkowita wartość projektu to 922 573,93 zł. Dofinansowanie 748 191,00 zł. Planowana realizacja projektu to lata 2024 – 2026.

1. **Budowa dróg – ul. Kasztanowa i ul. Świerkowa**

Gmina Dębnica Kaszubska w grudniu 2023 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Budowa dróg – ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej”. Zadanie finansowane w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026”. Całkowita wartość 2 760 575,00 zł. Kwota wnioskowana 2 208 460,00 zł.