Załącznik nr ……

do protokołu nr III/2024

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NA SESJĘ**

**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**za okres od 28 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.**

1. **Sołectwa, fundusz sołecki i Rada Seniorów**

Przeprowadzono wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2024-2029 w Sołectwach Dobra dnia 03.06.2024 r., Budowo 04.06.2024 r. i Brzeziniec-Borzęcinko dnia 11.06.2024 r.

Realizacja Funduszu Sołeckiego nastąpiła głównie poprzez wydatkowanie środków na warsztaty i spotkania integracyjne organizowane w poszczególnych sołectwach. Działania związane z realizacją zadań przyjętych do funduszu sołeckiego.

Dnia 9.06.2024 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Dnia 13.06.2024 r. odbyło się spotkanie z Radą Seniorów. Radni wspólnie z członkami Koła Gospodyń Wiejskich „Radość” z Dębnicy Kaszubskiej aktywnie uczestniczyli w obchodach Gminnego Dnia Integracji i Tolerancji na stadionie sportowym w Dębicy Kaszubskiej.

1. **Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I**

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie zakupowe na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I w dniu 27.05.2024 r. złożona została jedna oferta.

Wykonawca - Słowinex Sp. z o.o. ul. Partyzantów 18, 76-213 Gardna Wielka.

Wartość oferty - 960 000,00 zł brutto.

Zamówienie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą a Parafią.

1. **Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej**

W dniu 28.05.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Zadanie finansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca: KRĘŻEL Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica.

Wartość umowy – 11 529 714,24 zł.

Dofinansowanie w wysokości – 10 000 000 zł.

1. **Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego**

W dniu 29.05.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadań w ramach inwestycji finansowanej ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, realizowanej przez Słupski Związek Powiatowo Gminny.

Inwestycja dotyczy realizacji 11 zadań z czego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie nr 6 - Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Termin składania ofert upływa 04.07.2024 r.

1. **Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań**

W dniu 05.06.2024 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy zadań w ramach inwestycji finansowanej ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

ZADANIE 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.

ZADANIE 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wartość otrzymanej promesy wstępnej: 2 263 800,00 zł. Trwa ocena ofert.

1. **Remont dachu ośrodka zdrowia w Borzęcinie**

W dniu 11.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących remontu dachu ośrodka zdrowia w Borzęcinie.

Wykonawca: DACH-BUD Roman Malinowski, Nieczulice 17, 77-100 Bytów.

Wartość wykonanych robót budowlanych – 128 509,54 zł.

1. **Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej**

W dniu 13.06.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.

Termin składania ofert upływa 28.06.2024 r.

Planowana wartość inwestycji: 2 760 575,00.

Dofinansowanie w wysokości: 2 208 460,00.

Planowany termin realizacji: 2024 – 2025 r.

1. **Modernizacja boiska piłkarskiego w Motarzynie wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego.**

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2024 r. gmina Dębnica Kaszubska złożyła w dniu 29 maja 2024 r. wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja boiska piłkarskiego w Motarzynie wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego. Całkowita wartość zadania 3 042 888,40 zł, dofinansowanie: 1 520 706,20 zł.

1. **Projekt pn. „Srebrna Nić: Aktywność umysłowa w każdym wieku”**

Gmina uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Srebrna Nić: Aktywność umysłowa w każdym wieku” w formie dotacji celowej w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2024”.

Projekt ma na celu wyposażenie osób starszych w narzędzia i metody pozwalające na skuteczniejsze uczenie się, poprawę pamięci oraz utrzymanie aktywnego stylu życia. Planowane są 4 szkolenia wykładowo – warsztatowe.

Wartość operacji 4 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie 2 000 zł. Wkład własny 2 000 zł. Okres realizacji to sierpień - listopad 2024 r.

1. **Projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska”**

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy dla działania Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu podpisano umowy na dostawę oprogramowania dla Urzędu Gminy. Zaplanowane działania w projekcie będą realizowanej zgodnie z ustalonym harmonogramem w okresie do czerwca 2026 roku.

1. **Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla dzieci i uczniów przedszkola i szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025**

W dniu 13.06.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn. „Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla dzieci i uczniów przedszkola i szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025”. Termin składania ofert upływa 24.06.2024 r.

1. **Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska**

W dniu 17.06.2024 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy zadań w ramach inwestycji finansowanej ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

ZADANIE 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo.

ZADANIE 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wartość otrzymanej promesy wstępnej: 6 000 000,00 zł. Trwa ocena ofert.

1. **Wnioski stowarzyszenia**

Stowarzyszenie Królestwo Natury złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywni +.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej, rozwój kompetencji cyfrowych, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz integrację międzypokoleniową. Zaplanowano różnorodne działania, które będą wspierały samodzielność seniorów, rozwijały ich umiejętności i wzmacniały więzi społeczne. Działania programu obejmują organizację wspólnych wyjazdów, warsztatów, zajęć rekreacyjnych oraz szkoleń z obsługi komputerów i Internetu.

Wartość operacji 51 851,23 zł. Wnioskowane dofinansowanie 46 500,00 zł. Wkład własny finansowy 2 291,23 zł. Wkład własny niefinansowy 3 060,00 zł.

Planowany okres realizacji to sierpień - październik 2024 r.

1. W okresie międzysesyjnym wydano 11 zarządzeń.