Załącznik nr ……

do protokołu nr XIV/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 23 czerwca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY**

**Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA**

**NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**za okres od 22 maja 2025 r. do 17 czerwca 2025 r.**

1. Realizacja inwestycji
2. W ramach realizacji projektu pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska odbywały się dodatkowe zajęcia dla dzieci takiej jak:
* w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej – laboratorium przyrodnicze, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, zajęcia z języka angielskiego,
* w Zespole Szkół w Motarzynie – doradztwo zawodowe, laboratorium kodowania, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
* w Zespole Szkół w Gogolewie – zajęcia - projekt edukacyjny, zajęcia sportowe - Zagrajmy!

Trwał nadzór nad realizacją ww. zajęć i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

W maju br. wpłynęła II transza zaliczki na rzecz realizacji projektu oraz odbyło się szkolenie z technik pamięci dla Nauczycieli. W maju i czerwcu odbyły się wycieczki dla uczestników projektu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej i Zespołu Szkół w Gogolewie do Centrum Eksperyment w Gdyni i Muzeum Morskiego w Gdańsku. Odebrano dostawy sprzętu elektronicznego i wyposażenia pracowni szkolnych w ramach przetargu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

1. Dnia 30.05.2025 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowania zadania pn. „A teraz Senior” w ramach Programu Pomorskie Rady Seniorów 2025. Projekt ma na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie integracji społecznej wśród seniorów.

Wartość projektu: 18 000,00 zł.

Otrzymane dofinansowanie: 9 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: lipiec - listopad 2025 r.

1. W kwietniu złożono wniosek na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wniosek obejmuje Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej w okresie od 08.05.2025 r. do 31.12.2025 r. Przedmiotem wniosku jest zapewnienie finansowego funkcjonowania Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w 2025 r. Wartość zadania: 986 236,00 zł w tym dofinansowanie ze środków programu 590 894,62 zł. Trwa weryfikacja wniosku.
2. Stacja Kultura – trwa realizacja projektu. Rozliczono finansowo i sprawozdawczo 1 wniosek o płatność. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).
3. Trwa realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska”. Planowane zadania do realizacji w 2025 roku:
* Szkolenia kadry IT z wdrożonych rozwiązań w ramach projektu,
* Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników UG,
* Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników Szkół,
* Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników OPS,
* Usługa aktualizacji i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
1. Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 31.07.2025 r.
2. Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją z w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat. Podpisano aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie. Planowane zakończenie maj 2026 r.
3. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.
4. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025
5. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie listopad 2025 r.
6. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie listopad 2025 r.
7. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie październik 2025 r.
8. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2025 r.
9. Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2026 r.
10. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.
11. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.
12. Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie lipiec 2025 r.
13. Budowa ul. Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane zakończenie czerwiec 2025 r.
14. Budowa świetlicy w m. Dobieszewo – Wykonawca złożył wniosek do Starosty Słupskiego o zmianę pozwolenia na budowę w dniu 02.06.2025 r. Starosta w terminie 65 dni powinien wydać decyzję. Po otrzymaniu przez Gminę decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę niezwłocznie zostanie ona przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w celu dołączenia do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków „Rządowego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”. Po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu Gmina niezwłocznie ogłosi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlic w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska.
17. Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.
18. Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie lipiec 2026 r.
19. Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska. Planowane zakończenie sierpień 2025 r.
20. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie. Planowane zakończenie luty 2026 r.
21. Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj - trwają prace projektowe. Planowane zakończenie sierpień 2025 r.
22. Zatwierdzono arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska na rok szkolny 2025/2026.
23. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przetargu na dożywianie dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach na rok szkolny 2025/2026. (Opis przedmiotu zamówienia).
24. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przetargu na dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2025/2026. (Opis przedmiotu zamówienia).
25. Podejmowanie działań związanych z organizacją wspólnej obsługi finansowej szkół zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/174/2025 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 maja 2025 r.
26. W związku z wnioskami dotyczącymi opracowania miejscowego planu zagospodarowania: w rejonie Motarzyna z przeznaczeniem pod tereny rolnice z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych) wraz z infrastrukturą obejmującą magazyny energii) i w rejonie miejscowości Budowo w gminie Dębnica Kaszubska z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych, oraz elektrowni fotowoltaicznych) wezwano o uzupełnienie złożonych wniosków. Termin złożenia informacja wyznaczono do 12.05.2025 r. Do tutejszego urzędu dla obu wniosków nie wpłynęła żadna odpowiedź.
27. W dniu 21 maja zawarto umowę warunkową w formie aktu notarialnego na sprzedaż działki gminnej nr 1/36 w obrębie Niemczewo – Goszczyno (Strzegomino). Nabywca został wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przeniesienie własności nastąpi pod warunkiem rezygnacji z ustawowego prawa pierwokupu przez KOWR.
28. Wydano decyzję administracyjną ustanawiającą trwały zarząd budynku użytkowego wraz z udziałem w gruncie na dz. nr 1402, w miejscowości Dębnica Kaszubska, na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pod Akacją w Dębnicy Kaszubskiej.
29. W wyniku wizji w terenie i zleconych prac geodezyjnych zostały okazane granice gminnej drogi oznaczonej numerem działki 162 w Kotowie. Prace te umożliwią dalsze działania w kierunku naprawy dojazdu do nieruchomości prywatnej,
30. Prowadzona jest korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Słupsku w kierunku przejęcia do zasobu gminnego dz. nr 1 w obrębie Niepoględzie, w miejscowości Gałęzów (jezioro Wiejskie).
31. Podpisano 10 umów najmu świetlic wiejskich i jedna umowę dzierżawy.
32. W wyniku przetargu sprzedano 4 działki na Osiedlu Północ, obręb Dębnica Kaszubska:
* 1315 – za cenę 146 185,50 zł brutto,
* 1316 – za cenę 144 967,80 zł brutto,
* 1326 – za cenę 128 781,00 zł brutto,
* 1332 – za cenę 110 712,30 zł brutto.
1. Wydano dwa postanowienia w sprawie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału działek osób prywatnych w Dębnicy Kaszubskiej oraz wydano dwie decyzje administracyjne zatwierdzające podział działek osób prywatnych w Dębnicy Kaszubskiej.
2. Na wniosek osób prywatnych wszczęto dwa postępowania dotyczące zatwierdzenia projektu podziału działek na terenie gminy.
3. Wpłynęło 15 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kasz. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenia opłaty planistycznej.
4. Wpłynęły 3 wnioski firmy ENERGA-OPERATOR, które wszczęły postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych (w formie aktu notarialnego), w związku z umieszczeniem infrastruktury.
5. Gmina Dębnica Kaszubska zwróciła się z wnioskiem do Nadleśnictwa Leśny Dwór o wydzierżawienie części działki nr 117/3 położonej w miejscowości Płaszewko, gm. Redzikowo, zarządzanej przez Nadleśnictwo. Korzystanie z tego terenu jest niezbędne do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana w systemie zaprojektuj i wybuduj.
6. W wyniku zleconych prac geodezyjnych na wznowienie znaków granicznych drogi wewnętrznej z Niepoględzia do Motarzyna (dz. nr 16 – obręb Motarzyno i część dz. nr 88 – obręb Niepoględzie) geodeta przekazał informację, że po przeanalizowaniu wszelkich dostępnych dokumentów, będących w zasobie PODGiK w Słupsku, brak jest dokumentów geodezyjnych będących podstawą do wznowienia znaków granicznych. Wobec tego na problemowych odcinkach granic należy przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe. Wiąże się to ze zmianą postanowień umowy zlecenia pomiędzy Gminą i uprawnionym geodetą, w zakresie wykonywanych czynności, kosztów oraz przedłużenia terminu wykonania.
7. Otrzymano 6 zawiadomień o czynnościach wznowienia znaków granicznych przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących własność osób prywatnych graniczących z działkami gminnymi, w celu stawienia się w wyznaczonym terminie na gruncie. W czynnościach tych uczestniczy upoważniony pracownik urzędu.
8. Wydano 11 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W toku jest 37 wniosków o wydania decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
9. Wydano 4 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (l.i.c.p.). W toku jest 6 wniosków o ustalenie l.i.c.p.
10. Wydano 36 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).
11. Rozpatrzono 7 wniosków o ustalenie numeru porządkowego dla budynków.
12. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Termin składania ofert upływa 09.07.2025 r. godz. 10:00.
13. Usunięto nieszczelności komina w lokalu mieszkalnym przy ul. Karola Wojtyły 2 w Niepoględziu.
14. Przygotowano umowy na wykonanie usługi opracowania projektu branży elektrycznej dla budynku usługowo-mieszkalnego położonego przy ul. ks. Antoniego Kani 26 A w Dębnicy Kaszubskiej. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie projektu wykonania przebudowy tablicy głównej budynku, projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
15. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej wraz z projektem oświetlenia awaryjnego (oświetlenie podstawowe + ewakuacyjne), uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla części mieszkalnej budynku usługowo-mieszkalnego położonego przy ul. Sportowej 2 w Motarzynie.
16. Wysłano wezwania o udostepnienie lokali mieszkalnych do lokatorów, którzy do dnia dzisiejszego nie udostępnili mieszkań dla mistrza kominiarskiego czy do wykonania przeglądu instalacji elektrycznej.
17. Trwa realizacja umowy o wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach gminnych, przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, przeglądów budowlanych w obiektach gminnych.
18. Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego: 10.
19. Wnioski dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych: 2.
20. Wnioski pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządziłam Umowy dzierżawy: 4.
21. Wnioski związane z zatwierdzeniem zmiany organizacji ruchu, wprowadzeniem nowego oznakowania i dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bieżącego utrzymania dróg: 5.
22. Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdu: 7.
23. Zgłoszenie 5 awarii mikroinstalacji przekazanych przez mieszkańców - zgłoszenie problemów do POLEKO i ENERGA.
24. Założono portal Mój licznik i przygotowano instrukcję wystawiania faktur rozliczeniowych za produkcję prądu. Przeprowadzono szkolenia z zakresu rozliczeń w szkole w Motarzynie i Dębnicy Kaszubskiej.
25. Zamówiono elementy placu zabaw dla z przeznaczeniem do miejscowości: Łabiszewo, Podole Male, Kotowo, Skarszów Dolny.
26. Zlecono wytyczenia boiska do koszykówki na placu zabaw w miejscowości Brzeziniec.
27. Podpisano umowę na przyszły rok na świadczenie usług eksploatacji sieci oświetleniowej na terenie Gminy.
28. Trwają prace nad wykonaniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy.
29. Złożono wniosek o podpisanie umowy jako wytwórca energii dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - umowa na mikroinstalacje.
30. Złożono wniosek o założenie konta eBOK w ENEA celem przejścia na faktury elektroniczne.
31. Twa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”.
32. Dnia 28.05.2025 r. odbyło się spotkanie organizowane m.in. przez Park Krajobrazowy Dolina Słupi pn.: „Bobry i ludzie – jak znaleźć wspólny język” w siedzibie Urzędy Gminy Dębnica Kaszubska.
33. W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 1123 pism, w tym 182 faktury. Zostało wysłanych 398 listów. Wydano 12 zarządzeń.
34. Przekazano do publicznej wiadomości 2 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.
35. Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew / krzewów / przycinki gałęzi dz. gminne: 10.
36. Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew / krzewów / przycinka gałęzi dz. prywatne: 1.
37. Liczba przeprowadzonych kontroli dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi: 6.
38. Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 5, w tym:
* liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 3.
* liczba transkrypcji zagranicznych aktów s.c.: 1.
1. Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 2.
2. Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 75.
3. Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 2.
4. Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 9.
5. Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 10.
6. Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 12.
7. Liczba udostępnień informacji publicznej: 6.
8. Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 79.
9. Liczba wydanych dowodów osobistych: 90.
10. Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 5.
11. Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 14.
12. Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 30.
13. Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 16.
14. Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 3.
15. Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 4.
16. Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 6.
17. Liczba usuniętych niezgodności rejestrze Pesel (maj): 67.
18. Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 33.
19. Promocja:
* 26 informacji na FB (w tym 3 fotorelacje/videorelacje),
* 23 informacje na stronie www Gminy,
* tradycyjnie zdjęcia i wideo najpopularniejszym formatem wśród odbiorców,
* 3223 liczba obserwujących profil FB (wzrost o 35 osób),
* 15378 - liczba osób, która wyświetliła post przynajmniej raz w ostatnich 28 dniach (wzrost w stosunku do poprzedniego okresu),
* 12 796 - liczba reakcji, komentarzy, udostępnień, kliknięć postów itp. razem w ostatnich 28 dniach (wzrost do poprzedniego okresu),
* kolejne 27 polubień strony FB Gminy,
* najpopularniejszy post - fotorelacja z Gminnego Dnia Tolerancji i Integracji oraz video z Zaproszenia od Przedszkolaków,
* Mężczyźni - 34,70% - Kobiety 65.30% użytkowników naszego FB (najwięcej osób w przedziale wiekowym 35 - 44) - najwięcej użytkowników z Dębnicy Kaszubskiej 1261 osób, Słupsk 764, Gmina Redzikowo, Bytów i Kobylnica (zmiana w stosunku do poprzedniego okresu).

Z sesji 26.05.2025 r.

* *Staw w Gogolewie.* *W odpowiedzi na interpelację: zamówiony projekt i stworzony projekt uwzględniający pogłębienie zbiornika, oczyszczenie go z zarośli, projekt budowy ujęcia wody ze stanowiskiem poboru wody do celów przeciwpożarowych. Gmina miała wystąpić do starostwa o pozwolenie na budowę. Jakie są dalsze plany na tą realizację tego przedsięwzięcia?*

W dniu 11.06.2024 r. Gmina Dębnica Kaszubska wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Pozwolenie wydano 30.07.2024 r. Środków nie ujęto w budżecie na 2025 rok.

* *Wycięcie gałęzi na drodze gminnej dz. nr 7/29 Gogolewo.*

Wycięte