Załącznik nr ……

do protokołu nr II/2024

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 27 maja 2024 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NA SESJĘ**

**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**za okres od 7 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.**

**z uwzględnieniem realizacji zadań od 28 marca 2024 r.**

1. **Rada Seniorów**

Dnia 6.05.2024 r. odbyło się spotkanie z Radą Seniorów. Radni wytypowali kandydatów, których zgłoszono jako przedstawicieli środowiska seniorów z Gminy Dębnica Kaszubska do Powiatowej Rady Seniorów (Irena Jasińska, Klemens Rosół, Halina Garbowska, Urszula Rączka, Grzegorz Grabowski).

1. **Sołectwa i fundusz sołecki**

Dnia 7.05.2024 r. przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łabiszewo kadencji 2024-2029.

Wystąpiono z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok. Wydatki funduszu sołeckiego ogółem wynosiły:

* 657 852,88 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości: 314 873,60 zł,
* wydatki bieżące w wysokości: 342 979,28 zł.

Wysokość zwrotu obliczona zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim jako procent wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 30 %. Kwota zwrotu to 197 355,86 zł.

1. **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Przygotowano sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2023 roku. Sprawozdanie przedłożono organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Podpisano cztery umowy o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dwie umowy dotyczyły przekazania środków dla OSP Gogolewo jako wsparcie finansowe do zakupu średniego wozu strażackiego. Kwota 14 000 zł to środki wydzielone w funduszu sołeckim Sołectw Gogolewo, Gogolewo i Żarkowo, kwota 5 000 zł to dotacja z budżetu gminy w ramach przygotowania jednostek ochotniczej straży pożarnej do działań gaśniczo-pożarniczych. Podpisano również umowę z OSP Budowo na kwotę 7 000 zł w ramach wzmacniania gotowości bojowej jednostki poprzez zakup systemu selektywnego alarmowania. Czwarta umowa dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Wsparcie w kwocie 10 000 zł otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „Akacja” z Mielna. Zadanie dotyczy promocji działań Koła i kultywowania tradycji związanej z św. Florianem.

1. **Wydarzenia**
* 17.05.2024 r. odbyły się Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta w Motarzynie.
* 18.05.2024 r. Sołectwo Dębnica Kaszubska zorganizowało III Rodzinny Rajd Rowerowy.
* 18.05.2024 r. obchodzono Gminny Dzień Strażaka w Gogolewie.
1. **Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Budowo Gmina Dębnica Kaszubska”**

W dniu 05.04.2024 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Budowo Gmina Dębnica Kaszubska” ze środków Budżetu Województwa Pomorskiego w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy zbiegu dwóch ulic w centrum wsi Budowo (plac za figurką). Zagospodarowanie przestrzeni będzie polegało na zniwelowaniu terenu, utwardzeniu go poprzez ułożenie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej, wyposażeniu tego miejsca w 2 ławki, stół do gry w szachy, pojemnik na odpady oraz dokonaniu ozdobnych nasadzeń gatunków rodzimych.

Planowana realizacja projektu to lipiec - październik 2024 r.

Całkowita wartość zadania to kwota 34 279 zł, otrzymane dofinansowanie to 20 000 zł.

1. **Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej**

W dniu 6.05.2024 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej.

Wykonawca: „LEMAR” Leszek Bigus, ul. Płotowska 2, 77-132 Niezabyszewo.

Planowany termin realizacji zamówienia – 06.11.2024 r.

Wartość umowy – 976 553,78 zł brutto.

Wartość dofinansowania – 488 060,00 zł brutto.

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1. **Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z gminy Dębnica Kaszubska**

W dniu 24.04.2024 r. podpisano umowę z dostawcą autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z gminy Dębnica Kaszubska.

Wykonawca: MMI Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, 76-200 Redzikowo.

Planowany termin realizacji zamówienia – październik 2024 r.

Wartość umowy – 521 520,00 zł brutto.

Otrzymane środki finansowe z PFRON to 329 999,00 zł.

Zakup dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Planowany autobus przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych. Liczba miejsc: minimum 22 miejsca siedzące + 1 pilot +1 kierowca.

1. **Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej**

W dniu 28.03.2024 r. Gmina podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.

Planowana wartość inwestycji: 2 760 575,00.

Dofinansowanie w wysokości: 2 208 460,00.

Planowany termin realizacji: 2024 - 2025 r.

1. **Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich**

Dnia 10.05.2024 r. Gmina złożyła 2 wnioski w naborze na realizację projektów w 2024 r. w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025. Pierwszy wniosek dotyczył organizacji warsztatów z zakresu edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży, natomiast przedmiotem drugiego wniosku są warsztaty z zakresu efektywnego zarządzania odpadami – zero waste w domu i w ogrodzie. Projekt złożony w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Królestwo Natury.

Wartość operacji 30 593,05 zł. Wnioskowane dofinansowanie 29 140,61 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy. Wkład własny Partnera 1 452,44 zł.

Okres realizacji to czerwiec - październik 2024.

1. **Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj**

W dniu 27.05.2024 r. podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach inwestycji finansowanej ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

ZADANIE 1 - Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca: Stanisław Hirsz Zakład - Usługowo - Produkcyjno – Handlowy "HIRSZ”

Planowany termin realizacji zamówienia:

dokumentacja – grudzień 2024 r.,

roboty budowlane – listopad 2025 r.,

Wartość umowy – 609 320,56 zł brutto.

ZADANIE 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca: „FURGES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kolejowa 33, 76-251 Kończewo

Planowany termin realizacji zamówienia:

dokumentacja – grudzień 2024 r.,

roboty budowlane – listopad 2025 r.,

Wartość umowy – 1 132 536,50 zł brutto.

Wartość otrzymanej promesy: 1 654 764,21 zł.

1. **Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I**

W dniu 25.04.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie zakupowe na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I.

Zamówienie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

Termin składania ofert upływa 27.05.2024 r.

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska**

W dniu 17.05.2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: Biuro Obsługi Nieruchomości Piotr Kaszubowski, Sychty 5/2a, 77-100 Bytów.

Planowany termin wykonania dokumentacji: 16.10.2024 r.

Wartość umowy – 134 931,00 zł brutto.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębnica Kaszubska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Dokumentacja jest niezbędna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy i modernizacji budynków POZ w Borzęcinie, Budowie i Dębnicy Kaszubskiej.

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska**

W dniu 23.05.2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: COREMATIC ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Lipowa 14, 44-100 Gliwice.

Planowany termin wykonania dokumentacji: 22.11.2024 r.

Wartość umowy – 169 740,00 zł brutto.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Dokumentacja jest niezbędna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji 6 obiektów, tj.: remizo-świetlic w Mielnie, Starnicach i Gogolewie, budynku ŚDS w Motarzynie, budynku OSP w Dębnicy Kaszubskiej i świetlicy wiejskiej w Podolu Małym.

1. **Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań**

W dniu 16.05.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadań w ramach inwestycji finansowanej ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

ZADANIE 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.

ZADANIE 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowany termin składania ofert upływa 5.06.2024 r.

Wartość otrzymanej promesy wstępnej: 2 263 800,00 zł.

1. **Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska**

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, gmina Dębnica Kaszubska złożyła w dniu 26 kwietnia 2024 r. wniosek o dofinansowanie operacji pt.: „Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska”.

Kwota kwalifikowana 499 492,00 zł, dofinansowanie: 100%.

1. **Wnioski stowarzyszenia**

Stowarzyszenie Królestwo Natury

Złożony przez Stowarzyszenie Królestwo Natury wraz z Młodzieżową Radą Gminy wniosek na organizację integracyjnego szkolenia dla nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy został wybrany do dofinansowania.

Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY KONKURS MŁODZIEŻOWY, dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033” .

Całkowita wartość dotacji - 6 000,00 zł. Wkład własny niewymagany.

Okres realizacji to czerwiec - listopad 2024 r.

1. Wydano 12 zarządzeń.