Załącznik nr ……

do protokołu nr XIII/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 26 maja 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY**

**Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA**

**NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**za okres od 27 marca 2025 r. do 21 maja 2025 r.**

1. **Realizacja inwestycji**
2. W ramach realizacji projektu pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska odbywały się dodatkowe zajęcia dla dzieci takiej jak:
* w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej – laboratorium przyrodnicze, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, zajęcia z języka angielskiego,
* w Zespole Szkół w Motarzynie – doradztwo zawodowe, laboratorium kodowania, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
* w Zespole Szkół w Gogolewie – zajęcia - projekt edukacyjny, zajęcia sportowe -Zagrajmy!

Trwał nadzór nad realizacją ww. zajęć i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

W maju br. wpłynęła II transza zaliczki na rzecz realizacji projektu. Rozpoczęły się szkolenia nauczycieli. W marcu i kwietniu br. obyły się szkolenia pn.: „Wsparcie uczenia z doświadczeniem migracji” i pn.: „Edukacja matematyczna w metodzie Montessori”. W ramach projektu ogłoszono II postępowanie na dostawę sprzętu elektronicznego i wyposażenie pracowni szkolnych. Trwa badanie i ocena ofert.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

1. Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała decyzję o dofinansowaniu wniosku w ramach Programu Pomorskie Rady Seniorów 2025. Projekt ma na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie integracji społecznej wśród seniorów. Wartość projektu: 18 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 9 000,00 zł. Planowany okres realizacji: lipiec - listopad 2025 r.
2. Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gminie Dębnica Kaszubska. W dniu 16.04.2025 r. dokonano odbioru końcowego. W dniu 30.04.2025 r. złożono sprawozdanie końcowe. Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała zadanie w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem zadania była budowa wraz z wyposażeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej. Centrum przeznaczone jest dla 20 dorosłych osób – całodobowe wsparcie dla 5 osób oraz dla 15 osób w ramach pobytu dziennego. Jednym z założeń jest wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych, aby opiekunowie mogli kontynuować pracę zawodową lub realizować inne codzienne aktywności. Całkowita wartość zadania: 5 242 833,08 zł. Wartość dofinansowania: 3 234 967,23 zł.
3. W kwietniu złożono wniosek na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wniosek obejmuje Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej w okresie od 08.05.2025 r. do 31.12.2025 r. Przedmiotem wniosku jest zapewnienie finansowego funkcjonowania Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w 2025 r. Wartość zadania: 986 236,00 zł w tym dofinansowanie ze środków programu 590 894,62 zł.
4. Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Zakup infrastruktury ICT w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska”. W dniu 22.04.2025 r. podpisana została umowa na dostawę infrastruktury w ramach projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Ostateczny termin realizacji umowy upływa 30.05.2025 r. Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy, dostawę sprzętu informatycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, dostawę sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, Zespołu Szkół w Gogolewie i Zespołu Szkół w Motarzynie, dostawę serwera na potrzeby redundancji danych szkół w lokalizacji UG oraz wdrożenie systemów IT w ramach usług wspomagających realizację projektu - usługa kompleksowa. Wykonawca: Mainsoft Sp. z o.o., Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork. Wartość umowy wraz z aneksem - 625 542,69 zł brutto.
5. Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 31.07.2025 r.
6. Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej. Trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją z w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat. Podpisano aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie. Planowane zakończenie maj 2026 r.
7. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.
8. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.
9. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie listopad 2025.
10. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie listopad 2025.
11. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie październik 2025.
12. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2025.
13. Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2026.
14. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.
15. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.
16. Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie lipiec 2025.
17. Budowa ul. Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane zakończenie czerwiec 2025.
18. Budowa świetlicy w m. Dobieszewo – zmiana dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji opóźnione. Od dnia 18.03.2025 r. do dnia wykonania umowy zostaną naliczone kary umowne. Wykonawca deklaruje zrealizować umowę do końca maja 2025 r.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska.
21. Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.
22. Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie lipiec 2026.
23. Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska Planowane zakończenie lipiec 2025.
24. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie. Planowane zakończenie luty 2026.
25. Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwa projektowanie. Planowane zakończenie sierpień 2025
26. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:
27. Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 108
28. Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie: 1
29. Liczba przyjętych wniosków o płatność: 10
30. Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”:
31. Liczba przyjętych wniosków o płatność: 2.
32. Rozliczenie I kwartału 2025 r.
33. Kontrole posesji w zakresie prawidłowości składanych deklaracji śmieciowych oraz palenisk: 6.
34. Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania psów właścicielskich: 4
35. Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt: 9, w tym zgłoszenia zwierząt bezdomnych do schroniska dla zwierząt: 7 (1 kot, 6 psów).
36. Kontrole miejsc występowania kotów wolnożyjących w celu skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji: 1.
37. Przyjęcie i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 105
38. Przeprowadzono dwa spotkania w ramach edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i korzystania z PSZOK dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz dla grup z Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.
39. Zorganizowano prelekcje dot. olejomatów w 4 Zespołach Szkół, które przeprowadziła firma EMKA.
40. Podpisano zlecenie na wynajem toalet przenośnych z firmą WC Serwis na okres letni.
41. Wysłano sprawozdanie do GUS dot. gospodarki odpadów.
42. Wysłano sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w systemie BDO.
43. Przeprowadzono 9 kontrole w zakresie zalegających odpadów.
44. Tworzenie dokumentacji dot. SPV (garbarnia). W związku z odwołaniem się Syndyka od decyzji wystawionej w dniu 31.03.2025 r. w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania przekazano sprawę do SKO w Słupsku dnia 29.04.2025 r.
45. Wysłano 10 pism dot. nieprawidłowej segregacji odpadów.
46. Wysłano 8 pism dot. wezwania w sprawie wyjaśnień w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość (dot. urodzeń).
47. Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew / krzewów / przycinki gałęzi dz. gminne: 6
48. Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew / krzewów / przycinka gałęzi dz. prywatne: 4
49. Wizje w terenie w celu rozpatrzenia zgłoszeń i wniosków: 10
50. Liczba spraw załatwionych milcząco: 3
51. Liczba zgłoszeń zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni: 4
52. Przygotowanie i opracowanie danych niezbędnych do realizacji sprawozdań za rok 2024.
53. Liczba przeprowadzonych kontroli dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi: 12
54. Uzupełnianie ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.
55. Przygotowanie arkuszy organizacyjnych gminnych szkół na rok szkolny 2025/26 do zatwierdzenia przez kuratorium.
56. Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy za miesiąc kwiecień 2025 r.
57. Przygotowanie rozliczenia za dzieci, które są mieszkańcami innych gmin a uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Dębnica Kaszubska za okres I-III.2025 r.
58. Dokonanie aktualizacji przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych na ucznia niepełnosprawnego dla niepublicznych placówek.
59. Rozliczenie wychowania przedszkolnego za dzieci, które są mieszkańcami Gminy Dębnica Kaszubska a uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin za okres I-IV.2025 r.
60. Przygotowanie sprawozdania dotyczącego liczby nowych miejsc opieki utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy.
61. Przygotowywanie wniosku o wszczęcie postepowania na dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2025/26.
62. Przygotowanie wniosku o dotację podręcznikową na rok szkolny 2025/26.
63. Naliczenie zaktualizowanych kwot dotacji dla niepublicznych placówek od stycznia 2025 r.
64. Rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych z rodzicem do placówki prywatnym pojazdem: 7.
65. Udzielono odpowiedzi na 4 wnioski o udostępnianie informacji o środowisku.
66. Trwają postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:
67. przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 121/4 w obrębie Podole Małe, gmina Dębnica Kaszubska”,
68. przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie gruntów rolnych” oraz złożenie wniosków do organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie) o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii uzgadniającej w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia, przygotowywanie pism, odpowiedzi do organów opiniujących.
69. Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 170.
70. Liczba wydanych dowodów osobistych: 148.
71. Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 18.
72. Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 49.
73. Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 28.
74. Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 36.
75. Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 4.
76. Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 8.
77. Liczba usuniętych niezgodności rejestrze Pesel (luty): 67.
78. Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 61.
79. Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 10, w tym:
80. liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 2,
81. liczba związków zawartych poza lokalem USC: 1.
82. liczba transkrypcji zagranicznych aktów s.c.: 2.
83. Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 5.
84. Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 156.
85. Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 7.
86. Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 21.
87. Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 46.
88. Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 33.
89. Liczba udostępnień informacji publicznej: 17.
90. Wnioski wydane w CEIDG, wnioski o zawieszenie działalności, o wznowienie działalności, o rozpoczęcie działalności oraz o wykreślenie przedsiębiorcy: 19.
91. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (Narodowy Program Zdrowia).
92. W dniu 4.05.2025 r. odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Motarzynie. Uroczystości odbyły się na placu przy remizie jednostki OSP Motarzyno. Tradycyjnie podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka przyznane zostały medale i odznaczenia, w tym medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaka „Strażaka Wzorowego” oraz „Za wysługę lat”.
93. Z dniem 1.05.2025 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starnicach oficjalnie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
94. Realizacja Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące, zlecenie mapki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych w miejscowości Troszki, podpisanie umów na wykaszanie traw w sołectwach Brzeziniec-Borzęcinko oraz Jawory, wykonanie wyceny elementów placów zabaw.
95. Od marca 2025 r. wydano 17 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W toku jest 36 wniosków o wydania decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
96. Od marca 2025 r. wydano 2 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (licp) dla inwestycji polegającej na:
97. budowie sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami oraz budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dobra,
98. budowie sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Krzywań gmina Dębnica Kaszubska oraz obręb ewidencyjny Płaszewko gmina Redzikowo.
99. W toku jest 6 wniosków o ustalenie licp.
100. Od marca 2025 r. wydano 87 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).
101. Od marca 2025 r. rozpatrzono 6 wniosków o ustalenie numeru porządkowego dla budynków.
102. Przygotowano materiały związane z udostępnieniem informacji publicznej w zakresie:
103. planu ogólnego gminy,
104. terenów przeznaczonych pod Odnawialne Źródła Energii,
105. lokalizacji biogazowni,
106. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczących przedsięwzięcia związanego z farmą fotowoltaiczną.
107. W związku z wnioskami dotyczącymi opracowania miejscowego planu zagospodarowania: w rejonie Motarzyna z przeznaczeniem pod tereny rolnice z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych) wraz z infrastrukturą obejmującą magazyny energii) i w rejonie miejscowości Budowo w gminie Dębnica Kaszubska z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych, oraz elektrowni fotowoltaicznych) wezwano o uzupełnienie złożonych wniosków. Termin złożenia informacja wyznaczono do 12.05.2025 r. Do tutejszego urzędu dla obu wniosków nie wpłynęła żadna odpowiedź.
108. Dokonano szacowania wartości na:
109. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.
110. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

Po zabezpieczeniu środków w budżecie zostanie przygotowana procedura wyłonienia wykonawcy dla ww. opracowań.

1. Wygenerowano 437 upomnień w zakresie podatku 1 raty za 2025 r.
2. Wygenerowano 377 upomnień w zakresie opłaty śmieciowej za 1 kwartał 2025
3. Wygenerowano 6 upomnień w zakresie podatku od osób prawnych.
4. W dniu 9.04.2025 r., na podstawie wysłanych wezwań do zapłaty zaktualizowałem zadłużenie z tytułów należności cywilno-prawnych w systemie ERIF.
5. Wygenerowano 24 tytuły wykonawcze dot. łącznego zobowiązania pieniężnego.
6. Rozksięgowano przyjęte wpłaty przez sołtysów na poszczególne kartoteki podatników
7. Wystawiono 6 zaświadczeń stwierdzających brak zaległości w podatkach i opłatach.
8. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja w sprawie dokonanych spłat i aktualizacja wystawionych tytułów egzekucyjnych. Korespondencja w sprawie przedawnionych tytułów egzekucyjnych stanowiących podstawę przygotowanych odpisów.
9. W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 2231 pism, w tym 422 faktur. Zostało wysłanych 1768 listów.
10. Przekazano do publicznej wiadomości 5 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.
11. Do archiwum zakładowego Urzędu przyjęto 106 teczek, tj. 5,3 mb dokumentacji, w tym 30 teczek tj. 1,5 mb dokumentacji archiwalnej kat. A oraz 76 teczek, tj. 3,8 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B.
12. Wydano 40 zarządzeń.