Załącznik nr ……

do protokołu nr XV/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY**

**Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA**

**NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**za okres od 18 czerwca 2025 r. do 20 sierpnia 2025 r.**

1. Zostali wyłonieni wykonawcy opracowania:
2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.,
3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.
4. Od czerwca 2025 roku wydano 20 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt), w tym 2 decyzje o odmowie ustalenia wzizt. W rozpatrzeniu są 43 wnioski o ustalenie warunków zabudowy.
5. Od czerwca 2025 roku wydano 4 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (licp). W rozpatrzeniu są 2 wnioski o ustalenie licp.
6. Od czerwca 2025 roku wydano 67 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).
7. Od czerwca 2025 roku rozpatrzono 4 wnioski o ustalenie numeru porządkowego dla budynków.
8. Wydano dwa postanowienia w sprawie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału działek osób prywatnych w Dębnicy Kaszubskiej.
9. Wydano 5 decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości osób prywatnych w obrębach Brzeziniec, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Niepoględzie oraz Dobra.
10. Na wniosek osób prywatnych wszczęto trzy postępowania dotyczące zatwierdzenia projektu podziału działek na terenie gminy.
11. Wpłynęły 33 akty notarialne dotyczące sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kasz. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenia opłaty planistycznej.
12. W wyniku uzgodnień Wójt Gminy podpisał 17 umów w formie aktów notarialnych, w zakresie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych na rzecz firmy ENERGA – OPERATOR S.A.
13. Wpłynęło 5 wniosków firmy ENERGA-OPERATOR oraz 3 wnioski firmy ORANGE, które wszczęły postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych, w związku z umieszczeniem infrastruktury.
14. Podpisano 7 umów najmu świetlice oraz 5 umów dzierżawy obiektów (2 ośrodki zdrowia Budowo, Borzęcino, Gabinet stomatologiczny w Dębnicy Kaszubskiej i 2 działki).
15. Przygotowano ogłoszenie o 1 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w miejscowości Dębnica Kaszubska – Osiedle Północ II.
16. Wnioski o uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego – 27 szt.
17. Wnioski o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono Umowy dzierżawy –11 szt.
18. Wnioski związane z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu oraz dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bieżącego utrzymania dróg – 4 szt.
19. Wnioski o uzgodnienie lokalizacji zjazdów – 2 szt.
20. Przygotowano aneksy do Umowy nr 191/2024 (na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Lipowej, na długości ok. 50 mb od DW210 do działki nr 30/2 w miejscowości Motarzyno) z uwagi na brak możliwości dochowania terminu uzyskania decyzji ZRiD.
21. Przeprowadzono postępowanie w celu sporządzenia i podpisania umowy z wdową po zmarłym najemcy lokalu komunalnego w Gogolewie.
22. Na podstawie protokołów z przeglądów instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych ustalono listę priorytetowych obiektów, do wymiany lub remontu instalacji.
23. Dokonano przeglądów głównych pożarowych wyłączników prądu w obiektach: budynek urzędu, budynek „czerwona szkoła”, budynek rehabilitacji, świetlice wiejskie: Żarkowo, Mielno, Gogolewko, Kotowo, Jawory, Podole Małe.
24. Zakupiono 32,56 m3 drewna na potrzeby ogrzewania w obiektach gminnych.
25. Zalegalizowano gaśnice i zakupiono nowe (brakujące) w świetlicach i w budynku „czerwonej szkoły”, a także zakupiono i wymieniono wąż hydrantu w świetlicy w Gogolewie, a także dokonano naprawy instalacji elektrycznej w OSP Gogolewo zasilającej syrenę alarmową.
26. Przeprowadzono remont i modernizację instalacji DATA i LAN w budynku urzędu.
27. Wystosowano uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokali mieszkalnych ze względu na zadłużenie – 2 lokale mieszkalne.
28. Ustalenie zakresu koniecznych do realizacji napraw/remontów kominów oraz instalacji wentylacyjnej. Szacowanie wartości zamówień.
29. Trwa realizacja umowy w sprawie wykonania opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie: przebudowa tablicy głównej budynku, projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
30. Trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej wraz z projektem oświetlenia awaryjnego (oświetlenie podstawowe + ewakuacyjne), uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla części mieszkalnej budynku usługowo-mieszkalnego położonego przy ul. Sportowej 2 w Motarzynie.
31. Trwa realizacja umowy o wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach gminnych.
32. Trwa realizacja umowy o wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach gminnych.
33. Odmalowano elewację świetlicy w Podwilczynie.
34. Wyremontowano schody zewnętrzne i balustradę – przy wejściu do lokalu komunalnego znajdującego się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie.
35. Dnia 18.06.2025 r. podpisano umowę z Enea na sprzedaż prądu dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (70% ceny średniej).
36. Zgłoszono awarie instalacji PV mieszkańców.
37. Energa Oświetlenie zaakceptowała rozbudowę oświetlenia ulicznego w Niepoględziu, Gałęzowie. W Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Polnej.
38. Zlecono wycenę rozbudowy oświetlenia w miejscowości Borzęcino, Niepoględzie, Niemczewo.
39. Trwa montaż 2 szt. lamp oświetlenia w miejscowości Grabin.
40. Trwa analiza przejęcia oświetlenia ulicznego przy ul. Bursztynowej w Dębnicy Kaszubskiej. Koszt 136 tys. zł.
41. Podpisano umowę na wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw w Krzywani. Podpisano zlecenie na utwardzenie terenu pod wiatą.
42. Uporządkowano teren i wycięto drzewa na terenie placu zabaw w Troszkach. Zamówiono wyposażenie placu zabaw – bramki, piłkochwyty, siłownia zewnętrzna.
43. Zamontowano tablicę do koszykówki, zamówiono piasek i wyznaczono strefy bezpieczne na placu zabaw w m. Podole Małe.
44. Zamówiono piasek i wyznaczono strefy bezpieczne na placu zabaw w m. Łabiszewo.
45. Przygotowano ogrodzenie w celu dostosowania do nowego projektu. zakupiono ławkę, która zostanie zamontowana po ogrodzeniu.
46. Zamówiono brakujące tabliczki z nazwą ulicy Zacisze w m. Budowo.
47. Przestawiono szopę przy przedszkolu w m. Borzęcino.
48. Wykonano podbudowę pod budowę garażu w m. Gałęzów koło świetlicy.
49. Zmieniono lokalizację paczkomatu InPost (na teren utwardzony przy strudze), zamówiono dodatkowy moduł, w celu rozbudowy paczkomatu. Trwa podpisanie nowej umowy na rozliczenie kosztów w formie ryczałtu.
50. Zamówiono aplikację AST do zdalnego sterowania oświetleniem na ORLIK-u w Dębnicy Kaszubskiej.
51. Przygotowano oferty leasingu samochodu osobowego na potrzeby urzędu.
52. Wygenerowano 375 upomnień w zakresie 2 raty podatku za 2025 rok, w tym upomnienia dotyczących podatku od nieruchomości jak i łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 155 865,66 zł.
53. Wygenerowano 426 upomnień w zakresie opłaty śmieciowej za 2 kwartał 2025 roku na łączną kwotę 112 128,06 zł.
54. Wygenerowano 11 upomnień podatku od osób prawnych na łączną kwotę 175 795,40 zł.
55. Wysłano 5 upomnień w zakresie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 7 416,50 zł.
56. Wygenerowano łącznie 335 tytułów na kwotę 136 198,79 zł. Z tytułu podatku 87 tytułów na łączną kwotę 16 646,25 zł. Łączne zobowiązanie pieniężne 133 tytuły na łączną kwotę 83 022,67 zł. Opłata śmieciowa 110 tytuły na kwotę 33 560,87 zł. 5 tytułów na podatek dla osób prawnych na kwotę 2 969,00 zł.
57. Rozksięgowano przyjęte wpłaty przez sołtysów na poszczególne kartoteki podatników.
58. Wystawiono 17 zaświadczeń stwierdzających brak zaległości w podatkach i opłatach.
59. Przeprowadzono dwa egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.
60. Rozpatrzono wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu zdrowotnego nauczycieli.
61. Naliczono dotacje dla niepublicznych placówek.
62. Zweryfikowano i potwierdzono dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, które zostaną uwzględnione przy podziale potrzeb oświatowych na 2026 rok.
63. Przeanalizowano wnioski dyrektorów o przyznanie dodatkowych godzin związanych z realizacją zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
64. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:
65. Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 123;
66. Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie: 5;
67. Liczba przyjętych wniosków o płatność: 8;
68. Zamówienie gadżetów promocyjnych na gminne dożynki.
69. Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” I nabór. 24 lipca 2025 r. Gmina Dębnica Kaszubska wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wypłatę dotacji dla 3 beneficjentów końcowych na łączną kwotę 31 607.54 zł. W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” nasi mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji m.in. na wymianę źródła ciepła w lokalach w budynkach wielorodzinnych.
70. 4 sierpnia 2025 r. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska podpisał aneks do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umożliwiający wznowienie naboru wniosków w ramach dofinansowania „Ciepłe Mieszkanie” II nabór. Aneksowana została kwota dotacji – zwiększenie do 186.500,00 zł oraz zwiększenie liczby beneficjentów końcowych – do 7 beneficjentów.
71. Kontrole posesji w zakresie prawidłowości składanych deklaracji śmieciowych oraz palenisk: 1.
72. Wprowadzenie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 2.
73. Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 6.
74. Przygotowywanie obwieszczeń dot. harmonogramów oraz zmiany terminów polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2025/2026 – 1 obwieszczenie.
75. Trwają postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
76. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”,
77. pn.: „Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW zlokalizowanych w powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska, obrębie Budowo, na działkach ewidencyjnych nr 8, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 26 wraz z infrastrukturą na części działki ewidencyjnej nr 176,
78. pn.: „Budowa drogi leśnej nr 15 w leśnictwie Kotowo”.
79. Deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 69
80. Przeprowadzono 5 kontroli w zakresie zalegających odpadów.
81. Wysłano 3 pisma dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów.
82. Wysłano 10 pism dotyczących wezwania w sprawie wyjaśnień w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość (dot. urodzeń).
83. Przyjęto 3 wnioski o utylizację azbestu.
84. Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew / krzewów / przycinki gałęzi (dz. gminne): 21
85. Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (dz. prywatne): 5
86. Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od Zarządu Dróg Powiatowych/Zarządu Dróg Wojewódzkich: 3
87. Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 2
88. Wizje w terenie w celu rozpatrzenia zgłoszeń i wniosków: 17
89. Liczba spraw załatwionych milcząco: 5
90. Wnioski o udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 2
91. Liczba przeprowadzonych kontroli dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi: 2
92. Udostępnienie informacji publicznej: 18.
93. Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego (a.s.c.): 24, w tym:

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 11

- liczba związków zawartych poza lokalem USC: 1

- liczba transkrypcji zagranicznych a.s.c.: 5

1. Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 6
2. Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 173
3. Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 4
4. Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 25
5. Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 85
6. Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 45
7. Liczba par, którym wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 1
8. Liczba wydanych decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska: 1
9. Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 189
10. Liczba wydanych dowodów osobistych: 168
11. Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 6
12. Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 23
13. Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 51
14. Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 12
15. Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 23
16. Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 6
17. Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 8
18. Liczba usuniętych niezgodności w rejestrze Pesel (czerwiec, lipiec): 115.
19. W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 1686 pism, w tym 453 faktur. Zostało wysłanych 1727 listów.
20. Przekazano do publicznej wiadomości 4 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.
21. Do archiwum zakładowego Urzędu przyjęto 306 teczek, tj. 15,3 mb dokumentacji, w tym 35 teczek tj. 1,75 mb dokumentacji archiwalnej kat. A oraz 271 teczek, tj. 13,55 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B.
22. Wydano 29 zarządzeń.
23. Realizacja projektów i inwestycji:
24. Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska. Trwał nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu. W ramach projektu otrzymano dostawę sprzętu elektronicznego i wyposażenie pracowni szkolnych.

W dniach od 21.07. do 25.07.2025 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się półkolonie dla 18 dzieci z Robotyki i Eksperymentów.

W dniach od 21.07. do 25.07.2025 r. w Zespole Szkół w Motarzynie odbyły się półkolonie dla 12 dzieci z Robotyki i Eksperymentów.

W dniach od 4.08. do 08.08.2025 r. w Zespole Szkół w Gogolewie odbyły się półkolonie dla 24 dzieci z Robotyki i Eksperymentów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

1. Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę o dofinansowanie i realizuje projekt pn. A teraz Senior w ramach Programu Pomorskie Rady Seniorów 2025. Projekt ma na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie integracji społecznej wśród seniorów. W ramach projektu odbyły się już 2 z 3 marszy Nordic walking oraz zajęcia z gry w bingo. Dodatkowo dofinansowany zostanie także bal Seniora oraz Konwent Seniorów. Wartość projektu: 18 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie: 9 000,00 zł. Okres realizacji: lipiec - listopad 2025 roku.
2. Projekt edukacyjny w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W dniu 7.08.2025 r. podpisano umowę na dofinansowanie organizacji cyklu 4 rodzinnych warsztatów edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych w ramach projektu pn. „Poznaj świat pszczół i ich znaczenie dla naszej przyszłości”. Warsztaty odbędą się w świetlicach wiejskich w Motarzynie, Budowie, Gogolewie i Borzęcinie. Realizacja projektu: sierpień - wrzesień 2025. Otrzymane dofinansowanie to 20 000,00 zł, wkład własny jest niefinansowy.
3. W dniu 20.08.2025 r. podpisano umowę na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem umowy jest zapewnienie Funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej w okresie od 08.05.2025 r. do 31.12.2025 r. Wartość zadania: 986 236,00 zł w tym dofinansowanie ze środków programu 590 894,62 zł.
4. Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Zakup infrastruktury ICT w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska”. W dniu 23.07.2025 r. podpisana została umowa na dostawę agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy w ramach projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Agregat został dostarczony – trwa montaż i dostosowanie instalacji w celu prawidłowego działania urządzenia. Wykonawca: ELEFOX Jakub Lis, Brzestowska Huta 39N, 83-335 Brzestowska Huta. Wartość umowy - 81 180,00 zł brutto.
5. Przebudowa drogi w miejscowości Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Decyzja ZRID wydana przez Wojewodę Pomorskiego w Gdańsku stała się ostateczna. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 16.09.2025 r. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
6. Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej. Trwają roboty budowlane, rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją z w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat. Planowane zakończenie 27 luty 2026 r. Trwał nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.
7. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025 r. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe i roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
9. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie listopad 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
10. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice. Złożono dokumenty do Starostwa powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót. Planowane zakończenie listopad 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
11. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie październik 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
12. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
13. Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2026. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
14. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
15. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
16. Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 04.08.2025r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
17. Budowa ul. Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy.
18. Budowa świetlicy w m. Dobieszewo. W dniu 23.07.2025r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Termin otwarcia ofert upłynął 7.08.2025 r. W odpowiedzi na ogłoszenie złożonych zostało 14 ofert - trwa ich ocena. Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”. Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2026 r.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. Trwają prace projektowe. Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlic w m. Mielno, Gogolewo i Starnice. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia zadania 30.08.2025 r. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
21. Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
22. Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie lipiec 2026.
23. Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska. Roboty zakończono i odebrano 12.08.2025 r. Do końca sierpnia zostanie złożony wniosek o płatność w celu zrefundowania poniesionych kosztów. Wartość projektu 237 832 zł, wartość wnioskowanej refundacji 214 678,79. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
24. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie. Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie luty 2026 r. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
25. Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto prace budowlane w dniu 18.08.2025 r. Planowane zakończenie sierpień 2025. Wartość projektu 1 265 109,69 zł, wartość dofinansowania 737 619 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
26. Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej „Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”. W dniu 9.07.2025r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Termin otwarcia ofert upłynął 5.08.2025 r. W odpowiedzi na ogłoszenie złożonych zostało 9 ofert - trwa ich ocena. Zamówienie finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Planowany termin zakończenia zadania listopad 2026 r. Trwał nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.
27. Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026. 22.07.2025 r. dokonano wyboru Wykonawców usługi:
28. ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej. Wartość umowy: 555 090,60 zł brutto.
29. ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie. Wartość umowy: 242 721,80 zł brutto.
30. ZADANIE 3 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie. Wartość umowy: 120 729,80 zł brutto. J@KUBEK Beata Hołowienko, ul. Głowna 63, 76-201 Kobylnica
31. ZADANIE 4 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. Wartość umowy: 64 609,40 zł brutto. Firma Usługowo Handlowa Edyta Badowska, Mielno 39a, 76-248 Dębnica Kaszubska.
32. Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026.
33. ZADANIE 1 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej. Wartość umowy: 398 050,00 zł brutto.

19.08.2025 r. dokonano wyboru Wykonawcy usługi: WAN-BUS Sp. z o.o. ul. T. Bairda 56 lokal 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

1. ZADANIE 2 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Gogolewie. Wartość umowy: 276 640,00 zł brutto. 22.07.2025 r. dokonano wyboru Wykonawcy usługi.
2. ZADANIE 3 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Motarzynie. Wartość umowy: 123 080,00 zł brutto.

22.07.2025 r. dokonano wyboru Wykonawcy usługi: Józef Gawin Transport i Handel „GOCHY” Wojsk 6A, 77-130 Lipnica.

1. W dniu 27.06.2025 r. złożono wniosek do Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 pn.: Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników i pracodawcy poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym. Realizatorem projektu jest Gmina Dębnica Kaszubska, a realizacja obejmuje okres od 30.06.2026 r. do 31.12.2027 r. Trwa weryfikacja złożonego wniosku. Wartość projektu 481 937,50 zł, wnioskowane dofinansowanie: 408 741,50 zł.
2. W dniu 24.07.2025 r. złożono wniosek do Pomorski Urząd Wojewódzki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. na zakup Cysterny o poj. ok. 10.000 litrów na ramie hakowej, urządzenia hakowego i hakowca. Trwa weryfikacja złożonego wniosku. Wartość zadania i dotacji - 714 103,31 zł.
3. Trwają prace nad czterema projektami planowanymi do złożenia o dofinansowanie, tj.:
4. Przebudowa oraz budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2026,
5. Utworzenie Dziennego Domu Seniora w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębnica Kaszubska wzdłuż Cieku Warblewskiego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
7. Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
8. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej” W dniu 18.08.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi.