Załącznik nr ……

do protokołu nr X/2024

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 stycznia 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY**

**Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA**

**NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**za okres od 18 grudnia 2024 r. do 29 stycznia 2025 r.**

1. Promocja Gminy

Realizowano działania promocyjne gminnej strony oraz Facebooka. W okresie sprawozdawczym udostępniono 33 posty na FB (w tym 8 fotorelacji i 2 video relacje), 15 informacji na stronie www. Odbyło się 9 spotkań z sołtysami.

Ustalono kalendarz spotkań zebrań wiejskich na kolejne miesiące.

- 14 532 - liczba osób, która wyświetliła post przynajmniej raz w ostatnich 28 dniach,

- 9190 - liczba reakcji, komentarzy, udostępnień, kliknięć postów itp. łącznie.

- Mężczyźni - 34,80% - Kobiety 65.20% użytkowników naszego FB (przedział wiekowy 25 - 54) - lokalizacja 3 najpopularniejsze; Dębnica Kaszubska (1054 użytkowników), Słupsk, Gdynia, - w sumie 3213 obserwujących (wzrost o 48 osób obserwujących i 24 polubienia strony) - w POLSCE (3049), drugi kraj z największą liczbą obserwujących to Niemcy (63), a na trzecim miejscu Wielka Brytania (51).

1. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Pomorskie OSP 2025”. Planujemy zakup systemu selektywnego alarmowania dla jednostki OSP Mielno oraz środków ochrony osobistej dla jednostki OSP Dębnica Kaszubska. Łączna wartość: 31 505,00 zł, kwota dofinansowania to 20 000,00 zł.
2. Realizacja projektów/inwestycji:
3. W ramach realizacji projektu pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska odbywały się dodatkowe zajęcia dla dzieci takiej jak:

14.01.2025 r. ogłosiliśmy postępowanie na dostawę wyposażenia w ramach projektu. Wpłynęło 21 ofert. Trwa ich ocena. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

1. Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 8.01.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca: Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Drogowe Piotr Zielonka Grzmiąca 13, 77-100 Bytów. Wartość zamówienia: 214 881,04 zł brutto. Wartość dofinansowania: 100%. Planowany termin wykonania - maj 2025
2. W dniu 15.01.2025 r. ogłoszone zostało IV postępowanie na zadanie pn. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 23.01.2025 r. wpłynęła 1 oferta. Trwa badanie i ocena oferty.
3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębnica Kaszubska w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025. W dniu 20.12.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 76 – 248 Dębnica Kaszubska. Wartość umowy: 1 832 565,80 zł brutto.
4. Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gminie Dębnica Kaszubska. Trwają prace wykończeniowe w obiekcie oraz prace związane zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem obiektu. Planowane zakończenie: 28.02.2025 r.
5. Budowa dróg – ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej. Prace związane z nawierzchnią drogi zakończono, trwa budowa kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie: 12.03.2025 r.
6. Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 30.05.2025 r.
7. Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie maj 2026.
8. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025.
9. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.
10. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie listopad 2025.
11. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie listopad 2025
12. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie październik 2025.
13. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2025.
14. Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2026.
15. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.
16. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.
17. Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie lipiec 2025.
18. Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie marzec 2025.
19. Budowa ul. Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane zakończenie kwiecień 2025.
20. Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane zakończenie luty 2025.
21. Budowa świetlicy w m. Dobieszewo – zmiana dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie marzec 2025.
22. Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska Trwa realizacja. Planowane zakończenie czerwiec 2026
23. Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie lipiec 2026.
24. Przyjęto i wprowadzono deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 114.
25. Zamontowano olejomat na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 1 w Dębnicy Kaszubskiej.
26. Przyjęto wnioski o utylizację azbestu: 7
27. Przeprowadzono 3 kontrole w zakresie dzikich wysypisk odpadów.
28. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:
29. Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 13.
30. Liczba przyjętych wniosków o płatność: 2.
31. Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”:

a) Podpisanie umowy z Beneficjentem: 1

1. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra”.
2. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 121/4 w obrębie Podole Małe, gmina Dębnica Kaszubska”. Wystąpiono do organów opiniujących o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii.
3. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 15 w leśnictwie Kotowo. Wystąpiono do organów opiniujących o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii.
4. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrowano 7 aktów stanu cywilnego (a.s.c.): 7, w tym 4 zawarte w USC związki małżeńskie.

- liczba transkrypcji zagranicznych a.s.c.: 1

1. Rozliczono zadanie dofinansowane w ramach przedsięwzięcia pn. Podróże z klasą w roku 2024 (odbyły się 4 wycieczki do Poznania i Warszawy, całkowity koszt wycieczek 150 750,00 zł - w tym kwota wsparcia z MEN 110 000,00 zł i wkład własny pochodzący z wpłat rodziców 40 750,00 zł).
2. W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 2041 pism, w tym 383 faktury. Zostało wysłanych 1311 listów.
3. Wydano 32 zarządzenia.