Załącznik nr ……

do protokołu nr LXII/2023 z sesji

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 28 września 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NA SESJĘ RADY GMINY**

**za okres od 20 czerwca 2023 r. do 26 września 2023 r.**

1. **SPV**

W dniu 25.01.2022 r. wysłano pismo do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o przeprowadzenie interwencji w zakresie zagospodarowania odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej „SPV” Sp. z. o. o. ze względu na docierające liczne zgłoszenia przez mieszkańców w sprawie zalegających odpadów na nieruchomości w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie była prowadzona działalność spółki. WIOŚ w odpowiedzi na pismo poinformował, że przeprowadzono czynności polegające na oględzinach powierzchni działek wskazanych we wniosku przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, w przedmiotowej sprawie zaplanowano kolejne czynności w celu zbadania prawidłowości gospodarowania odpadami na terenie działek ewidencyjnych wskazanych we wniosku.

W sierpniu tego roku ponowiono prośbę wszczęcia kontroli z uwagi na sygnały mieszkańców Gminy, byłych pracowników zakładu. W odpowiedzi na pismo, poinformowano tutejszy urząd, że w okresie od 21.01.2022 r. do 10.03.2022 r. przeprowadzono czynności kontrolne. Podjęte działania w tym okresie nie potwierdziły naruszeń w zakresie gospodarowania odpadami przez Spółkę. W zawiązku z pojawieniem się nowych okoliczności w przedmiotowej sprawie organ ponownie pozytywnie rozpatrzył kolejny wniosek i zgodnie z kompetencjami podejmie działania do dnia 05.10.2023 r.

W dniu 19.09.2023 r. wraz z przedstawicielami WIOŚ i Starostwa Powiatowego w Słupsku pracownicy urzędu udali się na oględzinach w/w nieruchomości. W związku z przeprowadzonymi oględzinami wystąpiono z wnioskiem do WIOŚ, Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz Syndyka Pani Dominiki Bączek z prośbą o informację o dalszych planowanych działaniach w sprawie.

1. **Program „Ciepłe Mieszkanie”**

Od 29.05.2023 r. do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska można składać wnioski o dofinansowanie na wymianę „kopciuchów” w lokalach mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na zakup i montaż:

* kotła gazowego kondensacyjnego,
* kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
* ogrzewania elektrycznego,
* pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
* podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

• instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

• instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,

• wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,

• wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

• dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.06.2025 r., przy czym nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 30.12.2024 r.

W ramach programu:

* nasi mieszkańcy złożyli 6 wniosków o dofinansowanie,
* zostały podpisane umowy z mieszkańcami na łączną kwotę 132 500 zł,
* nastąpi poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

1. **Fundusz sołecki**

Realizacja funduszu sołeckiego w miesiącach wakacyjnych to przede wszystkim organizacja warsztatów dla dzieci i spotkań dla mieszkańców. Zamontowano elementy placu zabawa w Starnicach i Podwilczynie. Zakupiono elementy małej architektury (kosze i ławki) do Sołectwa Dębnica Kaszubska, Budowo, Dobieszewo i Jawory. Zakupiono kosiarki do Sołectwa Budowo i Łabiszewo. Wykonano drewnianą wiatę w Niepoględziu. Zakupiono drewno opałowe i pellet do Sołectwa Starnice, Podole Małe, Budowo. Zakupiono elementy ogrodzenia boiska w Sołectwie Skarszów Górny. Na dzień 26.09.2023 r. kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego to około 490 000,00 zł.

1. **Wybory sołtysa**

W dniu 19 lipca 2023 r. odbyły się wybory sołtysa w sołectwie Skarszów Górny. Sołtysem została Pani Żaneta Smyrak.

1. **Młodzieżowa Rada Gminy i Rada Seniorów**

W dniach 15-17.09.2023 r. odbyła się wyjazdowa Sesja Młodzieżowej Rady Gminy – szkolenie przeprowadził profesjonalny trener. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków KSOW (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich). Wartość wniosku to – 21 126 zł, uzyskane dofinansowanie 17 841 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy.

Dnia 18.09.2023 r. odbyła się sesja Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska.

1. **Zebrania sołeckie**

Od połowy sierpnia do 25 września odbyły się 22 zebrania sołeckie, na których mieszkańcy zadecydowali o zadaniach funduszu sołeckiego na 2024 rok.

1. **Centrum opiekuńczo-mieszkalne**

W dniu 30.06.2023 r. podpisano umowę na budowę budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obiekt przeznaczony i dostosowany będzie dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Lider: Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca, Rekowo 64D, 77-131 Rekowo,

Członek: Przedsiębiorstwo Budowlane ŻMUDA Marian Żmuda Trzebiatowski, ul. Miastecka 12, 77-100 Bytów

Wartość umowy – 4 940 000,00 zł. Planowany termin zakończenia: 20.12.2024 r.

1. **Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody**

Dnia 29.06.2023 r. podpisano umowy na realizację zadań:

1. Rozbudowa 2 ujęć wody w miejscowościach Budowo i Niepoględzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca. Wartość umowy – 1 759 084,18 zł, termin realizacji umowy – 18 m-cy od dnia podpisania.

1. Budowa drogi w miejscowości Łabiszewo.

Wykonawca: Furges Sp. z o.o. ul. Kolejowa 33, 76-251 Kończewo

Wartość umowy – 533 190,35 zł, termin realizacji umowy – 8 m-cy od dnia podpisania.

Zadanie finansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

1. **Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębnicy Kaszubskiej**

Zakończono realizację robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębnicy Kaszubskiej. W ramach zadania wykonano przebudowę i rozbudowę punktu rehabilitacyjnego na potrzeby dostosowania obiektu pod warunki kontraktu z NFZ. Wykonawca: WOD Oleg Ilukowicz, ul. Stanisława Moniuszki 7/34, 76-200 Słupsk. Wartość umowy – 241 550,00 zł.

1. **Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska**

Gmina Dębnica Kaszubska w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymała grant w wysokości 97 079,68 zł. Projekt został zakończony.

Wartość wykonanych raportów i zakupionego sprzętu i wyposażenia opiewa na kwotę 104 553,19 zł brutto.

1. **Przedszkole w Budowie i budowa placu zabaw**

Dnia 21.08.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przedszkola w Budowie. Wykonawca: PJA Piotr Jachyra, ul. Polna 9, 77-100 Bytów. Wartość umowy – 25 830,00 zł. Planowany termin zakończenia: 15.12.2023 r.

Gmina złożyła wniosek na utworzenie placu zabaw w miejscowości Budowo z programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”. Plac zabaw zlokalizowany będzie obok planowanego nowego budynku przedszkola. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

1. **Żłobek w Dębnicy Kaszubskiej**

Po ogłoszeniu wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zakwalifikowaniu się Gminy Dębnica Kaszubska do dofinansowania na budowę żłobka w Dębnicy Kaszubskiej, Gmina 8.05.2023 r. złożyła oświadczenie o przyjęciu środków. Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie.

Żłobek zostanie wybudowany w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Jana III Sobieskiego. Obiekt będzie przeznaczony dla 80 dzieci – cztery grupy. Dodatkowo przyznano środki na funkcjonowanie instytucji przez 36 miesięcy w wysokości 836 zł miesięcznie na 1 nowoutworzone miejsce. Łącznie jest to kwota 2 407 680,00 zł. Dofinansowanie do tworzenia miejsc i ich funkcjonowania w przypadku Gminy Dębnica Kaszubska wyniesie 5 663 720,08 zł, z czego:

1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie - 2 868 960,00 zł,
2. w ramach budżetu państwa na VAT - 387 080,08 zł,
3. na funkcjonowanie 2 407 680,00 zł (80 miejsc x 836 zł x 36 m-cy).

Dnia 14.09.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie żłobka w Dębnicy Kaszubskiej.

Wykonawca: PJA Piotr Jachyra, ul. Polna 9, 77-100 Bytów. Wartość umowy – 43 050,00 zł.

1. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK - 2012” w miejscowości Dębnica Kaszubska**

Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2023.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie kompleks sportowy ORLIK w Dębnicy Kaszubskiej, przy ul. Skarszewskiej 6, tj. wymieniona zostanie nawierzchni boiska piłkarskiego, oprawy oświetleniowe w ilości 20 szt. oraz wyremontowane zostanie zaplecze szatniowo-sanitarne. W ramach remontu budynku szatniowo-sanitarnego zaplanowano remont elewacji, remont schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi 577 700 zł, w tym wartość dofinansowania 289 900 zł.

1. Dnia 31.08.2023 r. podpisano umowę na modernizację nawierzchni boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni trawiastej.

Wykonawca: AUTO-SPORT Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Krótka 6, 83-334 Cieszenie. Wartość umowy – 405 900,00 zł. Planowany termin zakończenia: 30.10.2023 r.

1. Dnia 15.09.2023 r. podpisano umowę na remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym ORLIK w Dębnicy Kaszubskiej.

Wykonawca: RDM s.c. ul. Moniuszki 7/34, 76-200 Słupsk. Wartość umowy – 103 000,00 zł. Planowany termin zakończenia: 30.10.2023 r.

1. Dnia 21.09.2023 r. podpisano umowę na modernizację oświetlenia boisk (wymiana istniejących opraw oświetlenia boiska).

Wykonawca: TELI Winnica Anna de Croy Maciej Grabosz – Karnicki, Głobino, ul. Głowna 89, 76-200 Słupsk. Wartość umowy – 68 800,00 zł. Planowany termin zakończenia: 21.10.2023 r.

1. **Remont ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej**

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 156 346,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 18.09.2023 r. Dnia 4.09.2023 r. Gmina wszczęła postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Do 20.09.2023 r. wpłynęły dwie oferty. Trwa ich ocena. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.12.2023 r.

1. **Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

W ramach złożonego wniosku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 976.824,80 zł na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie. Całkowita wartość zadania 996.760,00 zł, wkład własny 2%, tj.: 19.935,20 zł. Termin realizacji 2024 rok. Gmina posiada wstępną promesę.

Ponadto Gmina złożyła 10 wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II edycja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Gmina otrzymała dofinansowanie:

1. w wysokości 343 000,00 zł na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie. Całkowita wartość zadania 350 000,00 zł, wkład własny 2%, tj.: 7 000,00 zł,
2. w wysokości 357 700,00,00 zł na prace remontowe Pałacu w Borzęcinie. Całkowita wartość zadania 365 000,00 zł, wkład własny 2%, tj.: 7 300,00 zł.
3. **Program Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja VI PGR**

Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - m. Motarzyno i Krzywań”. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Motarzyno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa dwóch biofiltrów oraz budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzywań wraz z urządzeniami. Całkowita wartość zadania to 2 310 000,00 zł, przyznane dofinansowanie 2 263 800,00 zł, wkład własny 2%, tj.: 46 200,00 zł.

1. **Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji „Budowa dróg – ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej”. Całkowita wartość zadania 2 760 425,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 2 208 340,00 zł. Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Planowany termin realizacji 2024 rok.

1. **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej”. Całkowita wartość zadania 976 121 zł. Możliwe dofinansowanie 50% wartości tj.: 488 060,50 zł. Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Planowany termin realizacji 2024 rok.

1. **Program Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja VIII**

Gmina złożyła 3 wnioski na zadania:

1. Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – w ramach operacji zaplanowano dwa zadania – zadanie I to budowa nowej (trzeciej) studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej, zadanie II to przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice. Całkowita wartość zadania to 2 105 264,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 2 000 000,00 zł, wkład własny 5%, tj.: 105 264,00 zł.
2. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – przedmiotem inwestycji jest budowa, przebudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, tj.: budowa budynku przedszkola w Budowie oraz prace budowlane we wszystkich obiektach edukacyjnych. Całkowita wartość zadania to 7 058 824,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 6 000 000,00 zł, wkład własny 15%, tj.: 1 058 824,00 zł.
3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej. Całkowita wartość zadania to 29 005 368,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 27 555 099,00 zł, wkład własny 5%, tj.: 1 450 269,00 zł.
4. **Stowarzyszenie „Królestwo Natury”**

**Zagospodarowanie i poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Dębnicy Kaszubskiej**

1. Zakończono zadanie polegające na zakupie, dostawie i montażu ścianki tenisowej na boisku wielofunkcyjnym, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej. Wykonawca: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa RALF Rafał Małota, ul. Krótka 1, 83-050 Kolbudy. Wartość umowy – 44 895,00 zł.
2. Zakończono zadanie polegające na zakupie, dostawie i montażu systemu monitoringu na stadionie, przy ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej. Wykonawca: Jantar Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk. Wartość umowy – 74 309,49 zł.

**Zagospodarowanie turystyczne wokół zbiornika wodnego w miejscowości Motarzyno w Gminie Dębnica Kaszubska**

Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno w Gminie Dębnica Kaszubska”.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika wodnego w miejscowości Motarzyno poprzez budowę infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną. W ramach operacji uzupełniona została istniejąca infrastruktura poprzez montaż małej architektury typu ławki parkowe, pojemniki na odpady, tablice edukacyjne, kolejka linowa, zestaw małpi gaj, huśtawka wahadłowa oraz budowę ścieżki edukacyjnej. Całkowita wartość przedsięwzięcia to koszt 166 004,99 zł brutto. Źródła finansowania: środki UE 124 320,26 zł, wkład własny to kwota 41 684,73 zł.

1. W okresie międzysesyjnym wydano 45 zarządzeń.